 Numer sprawy: NZ.231.122.2016

### Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zmianami)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o Zamawiającym oraz osobach ze strony Zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Informacja o możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)
5. Informacja na temat podwykonawców
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Informacje o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zaliczkach na poczet wykonania zamówienia, zastosowaniu aukcji elektronicznej oraz umowie ramowej i koszty.
8. Podstawy wykluczenia , warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
10. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
11. Procedura sanacyjna - samooczyszczenie
12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
13. Wymagania dotyczące wadium.
14. Termin związania ofertą.
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
16. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, informacja o trybie otwarcia.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
19. Ocena ofert.
20. Informacja o wzorze umowy, przewidywanych zmianach w treści umowy oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
22. Środki ochrony prawnej.
23. Postanowienia końcowe.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1	Formularz ofertowy
Załącznik nr 2	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3	Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4	Wzór umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 5	Przedmiar robót
Załącznik nr 6	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

ROZDZIAŁ I
Informacje o Zamawiającym
oraz osobach ze strony Zamawiającego uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
Nazwa:	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Adres (siedziba):	40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
Telefon:	32/258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91
Fax:	32/258 20 25
Mail:	przetargi@kzgm.katowice.pl
Strona internetowa:	www.kzgm.katowice.pl
Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:
Nazwa:	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Dział Organizacji Przetargów
Adres:	40-877 Katowice, ul. Mieszka I 2
Telefon:	32/416 31 68
Fax:	32/416 31 67
Mail:	przetargi@kzgm.katowice.pl
Osoba uprawniona:	Grzegorz Marek
ROZDZIAŁ II
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy ustawy.
ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Kod CPV dla przedmiotowego zamówienia:
  45421131-1 Instalowanie drzwi
  45211341-1	Roboty budowlane w zakresie mieszkań
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Wymianie drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
3. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
  a) Część 1 obejmuje wymianę 19 sztuk drzwi do lokali mieszkalnych przy:
  ul. 9 Maja 5/15, ul. Działkowej 32/3, ul. Strzelców Bytomskich 51/3, ul. Wiosny Ludów 28/3, ul. Batorego 5/1, ul. Bugli 2/1, ul. Jagiellońskiej 19/5, ul. Jagiellońskiej 27/10, ul. Konopnickiej 2/13, ul. Podgórnej 5/1, ul. Sienkiewicza 6/6, ul. Sienkiewicza 14/6, ul. Skłodowskiej 27/24, ul. Wita Stwosza 4a/1, ul. Mieszka I 9/11, ul. Mieszka I 5/190, ul. Mieszka I 5/79, ul. Tysiąclecia 80/171, ul. Tysiąclecia 86b/174, znajdujących się w rejonie Oddziałów Eksploatacji Budynków nr 2, 4, 6 KZGM w Katowicach
  b) Część 2 obejmuje wymianę 40 sztuk drzwi do:
  - budynków przy ul. Gnieźnieńskiej 4, ul. Katowickiej 3, ul. Markiefki 80, ul. Czarneckiego 3,
  ul. Kozielskiej 1, ul. Kozielskiej 1a, ul. Szenwalda 61, ul. Bronisławy 27b, ul. Małachowskiego
  17, ul. Grunwaldzkiej 6A, ul. Grunwaldzkiej 7, ul. Gnieźnieńskiej 2, ul. Franciszkańskiej 22,
  - lokali mieszkalnych przy ul. Misjonarzy Oblatów 23a/5, ul. Katowickiej 48b/34, ul.
  Szczecińskiej 16c/34, ul. Górnika 5a/14, ul. Kotlarza 11/14, ul. Katowickiej 31a/8, ul. Misjonarzy Oblatów 31/2, ul. Mikusińskiego 14/6, ul. Korfantego 8/19, ul. Korfantego 8/71, ul. Kozielskiej 8/8, ul. Pawła 7/1, ul. Sokolskiej 14/11, ul. Teatralnej 9a/7, ul. Piastowskiej 2/23, ul. Piastowskiej 2/52, ul. Piastowskiej 2/77, ul. Reja 6/12, ul. Hałubki 1/3, ul. Mariackiej 5a/15, ul. Mikołowskiej 11/2, ul. Kossak-Szczuckiej 45a/3, ul. Słupskiej 4/18, ul. Panewnickiej 98/3, ul. Kijowskiej 30/2, ul. Koszalińskiej 1b/37;
  - lokalu użytkowego przy ul. Mariackiej 26
  znajdujących się w rejonie Oddziałów Eksploatacji Budynków nr 1, 3, 5 KZGM w Katowicach.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiary robót ze zdjęciami - Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 6 do SIWZ
5. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem Cywilnym wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.
6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi:
  - na stolarkę drzwiową – 60 miesięcy;
  - na wykonane roboty budowlane – minimalny wymagany przez zamawiającego okres
  gwarancji wynosi 30 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert
  wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ).
7. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone także w lokalach zamieszkałych (wszystkie lokale mieszkalne i lokal użytkowy wymienione w pkt 3). Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z najemcami poszczególnych lokali terminu realizacji robót.
8. Zaleca się wykonanie odrębnego kosztorysu dla każdego adresu.

ROZDZIAŁ IV
Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej
(przez dwa lub więcej podmiotów)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
   Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ V
Informacja na temat podwykonawców
1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcy.
3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres) zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1a lub 1b - formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt w formularzu niewypełniony (puste pola), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać: określenie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 143b ust. 2 ustawy Pzp, zapisy o pisemnych odbiorach robót, dostaw, usług od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
7. Jeżeli umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierać ww. informacji zamawiający zgłasza odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do jej treści.
8. W przypadku, jeśli w protokołach odbioru robót z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
9. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności faktury, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy biorącemu udział w realizacji odebranych robót budowlanych na zasadach określonych we wzorze umowy.
10. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Rozdział VI
Termin wykonania zamówienia
  Zamówienie należy wykonać do 15.12.2016 r.

ROZDZIAŁ VII
Informacje o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych,
zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zaliczkach na poczet wykonania zamówienia,
zastosowaniu aukcji elektronicznej oraz umowie ramowej i koszty udziału w postępowaniu
1. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą składać ofertę na obie części zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
3. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).
ROZDZIAŁ VIII
Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,

Podstawy wykluczenia:
1)	Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
ROZDZIAŁ IX
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Uwaga - dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów:
w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczenia które znajduje się w posiadaniu Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ), przechowywanego przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia), korzysta z posiadanego oświadczenia o ile jest aktualne.
ROZDZIAŁ X
Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu

Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ XI
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownych wyjaśnień wraz z oświadczeniem – (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia dowodów.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 1.
ROZDZIAŁ XII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
przekazywania dokumentów
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32/41 63 155) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl
2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz ze wskazaniem numeru sprawy (znajduje się na stronie tytułowej SIWZ).
3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne/informacje-o-wynikach
6. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
  2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
  3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert;
  4. Każde wyjaśnienia lub zmiana będzie stanowić treść SIWZ;
  5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ;
  6. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:http://kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniu. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie pod wskazanym adresem internetowym.
ROZDZIAŁ XIII
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XIV
Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.
ROZDZIAŁ XV
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ – Zaleca się sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdego adresu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej;
3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1a lub/i 1b do SIWZ;
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy;
5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
1. Oświadczenia Wykonawcy składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia składane jest w oryginale.
2. Dokumenty inne niż oświadczenia, wymagane zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
7. Oferta musi być:
1. sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim;
2. napisana na maszynie do pisania, komputerze, nieścieralnym atramentem;
3. podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
1. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy;
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
3. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty wraz z dołączonymi dokumentami i oświadczeniami oraz parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
6. Wykonawca powinien złożyć ofertę (w tym wszystkie dokumenty i oświadczenia) w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
  - nazwę i adres Zamawiającego,
  - nazwę i adres Wykonawcy,
  - opis :

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:	Zamawiający: / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach / ul. Grażyńskiego 5 / 40-126 Katowice
OFERTA NA: / Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach. / w Katowicach NZ.231.122.2016 / Nie otwierać przed 13.10.2016 r., godz. 09:00”

………………………………………………………………………………………………………………….

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany (modyfikacje i uzupełnienia) złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie Wykonawcy o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi zostać złożone na tych samych zasadach, co składanie ofert. Koperta lub opakowanie oraz zmienione dokumenty muszą być odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA.
2. Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie Wykonawcy o wycofaniu oferty.
3. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4Ustawy Pzp.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
6. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.
ROZDZIAŁ XVI
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert,
informacja o trybie otwarcia
1. Oferta powinna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 13.10.2016 r. do godz. 08:45.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2016r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę ofertową za wykonanie zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofercie.
7. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://kzgm.katowice.pl/) informacje dotyczące:
  1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XVII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
2. Wartość netto, wartość brutto dla poszczególnych adresów oraz cenę brutto za całość zamówienia dla każdej części oddzielnie Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1a, 1b do SIWZ.
3. Wartości (netto i brutto) za wykonanie robót na poszczególnych lokalach/budynkach należy podać w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Stawka podatku VAT :
  części 1 zamówienia - 8% dla wszystkich lokali;
  części 2 zamówienia - 23% dla lokalu użytkowego przy ul. Mariackiej 26 oraz 8% dla pozostałych lokali i budynków.
4. Podstawą obliczenia ceny jest STWiOR oraz przedmiary robót.
5. Jeżeli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWiOR’u i przedmiaru robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
6. Tam gdzie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze robót, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWiOR’u i przedmiaru robót lub Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
7. Cena zawierać ma wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje przedmiarów załączonych do SIWZ.
9. Cena ofertowa musi być podana cyfrowo, w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarami robót, przy zastosowaniu podanych w przedmiarach podstaw wyceny na podstawie metod kosztorysowania określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania o obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001, nr 80, poz. 867). Nie należy stosować upustów od ww. wartości.
11. W kosztorysie ofertowym należy podać:
1. stawkę roboczogodziny;
2. koszty pośrednie;
3. zysk;
4. cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych;
5. wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez przedmiar);
6. wartość kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.
1. Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z zapisami § 5 i 6 Wzoru umowy.
2. Zamawiający zgodnie z § 1 ust. 5 i 6 Wzoru umowy dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 6 Wzoru umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie określonych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - roboty zaniechane.
3. Roboty nieujęte w przedmiarach – roboty dodatkowe, a także roboty zamienne i roboty zaniechane, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych zgodnie z §1 ust. 8 wzoru umowy.
4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne zostanie określone na podstawie kosztorysów zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 wzoru umowy oraz w oparciu o założenia wymienione w § 5 ust. 7 i 8 wzoru umowy. Wyliczenie ceny robót „zaniechanych” odbywać się będzie na  podstawie kosztorysów przygotowanych przez Zamawiającego, w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysów ofertowych Wykonawcy i ilości wynikających z obmiaru nakładów rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.
  15. Zgodnie z §19 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w
  przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.
ROZDZIAŁ XVIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

	Kryterium	Waga
a)	Cena ofertowa [A]	95 pkt.
b)	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane[B]	5 pkt.

Kryterium - Cena ofertowa zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

A	=	Cena najtańszej oferty	x	95 pkt
		Cena ocenianej oferty

gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 95 punktów.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że jeżeli trzecia cyfra jest większa lub równa od 5 – to zaokrąglamy w górę, jeżeli mniejsza – to nic nie zmieniamy, a pozostałe cyfry odcinamy.
Kryterium – Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane [B]
Okres gwarancji należy PODAĆ W MIESIĄCACH w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ). Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Punkty w kryterium okres gwarancji [B] będą przyznawane w następujący sposób:
OKRES GWARANCJI (miesiące)	ILOŚĆ PUNKTÓW
30 miesięcy	0 pkt
36 miesięcy	1 pkt
42 miesiące	2 pkt
48 miesięcy	3 pkt
54 miesiące	4 pkt
60 miesięcy	5 pkt

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza oferta. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
C = A + B
gdzie:
A	liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium - cena ofertowa
B	liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.
C	łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

ROZDZIAŁ XIX
Ocena ofert
1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy).
2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nie odpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
  Uwaga! W przypadku podania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wskazany w Rozdziale XVIII pkt 3, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z SIWZ.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
  UWAGA! Brak odpowiedzi przez Wykonawcę na pismo dotyczące poprawy omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Zamawiający potraktuje jako zgodę na poprawienie tych omyłek.
5. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej pod następującym adresem:
   http://www.kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne/informacje-o-wynikach
8. Zawiadomienie o wyniku przetargu zostanie przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ XX
Informacja o wzorze umowy, przewidywanych zmianach w treści umowy oraz  formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Pisemne powiadomienie o wyborze Wykonawcy oraz pisemne wezwanie stanowi podstawę do zawarcia umowy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest:
przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Kary umowne naliczane będą w wypadkach i na zasadach określonych w umowie.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w §17 Wzoru umowy:
  1) Zmiany terminu zakończenia umowy, jeżeli w terminie przewidzianym ustawowo od daty
  wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do
  prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ administracji lub inny podmiot nie wydały stosownego dokumentu, może nastąpić przedłużenie umowy o czas wymuszonej przerwy pomiędzy ustawowym terminem a rzeczywistą datą wydania dokumentu.
  2) Zmiany terminu zakończenia umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania
  Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im
  zapobiec, w szczególności:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji itp.), protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,
b) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,
c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji).
d) warunków uniemożliwiających realizację robót budowlanych z przyczyn technologicz-
nych przez okres powyżej 2 tygodni,
e) realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wdliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
f) wykonania przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowe
go.W tym przypadku możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy
o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego;
g) wystąpienia konieczności wykonania robót zgodnie z § 4 ust. 9 lub 10 umowy;
h) nieobecność użytkownika lokalu lub odmowa udostępnienia lokalu.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
    a) w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co
      należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie
      nowego podatku;
      b) w przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w specyfikacji t
      technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, (robót zaniechanych), o których
      mowa w § 1 ust. 6 umowy. Sposób obliczenia wartości tych robót zgodnie z § 4 ust. 11
      umowy;
      c) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o
      których mowa § 1 ust. 5 umowy. Sposób obliczenia wartości tych robót zgodnie z § 4 ust. 9
      lub 10 umowy.
      d) w przypadku rezygnacji z całości robót w danym lokalu/budynku
      4) Zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – w przypadku
      braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas
      Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach
      spełniających, co najmniej takie warunki, jakie podano w specyfikacji istotnych warunków
      zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez
      Zamawiającego;
      5) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
      w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadku,
      gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a
      ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału
      w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z
      podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub
      Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki lub kryteria w  stopniu nie mniejszym niż
      wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
      6) Zmiana osób przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy
1. Zmiany wymagają wyrażenia zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
4. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
ROZDZIAŁ XXI
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXII
Środki ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Dokumenty wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii Urzędu oraz Krajowej Izby Odwoławczej znajdującej się na 4 piętrze - pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Kancelarii podanych na stronie internetowej, przy ul. Postępu 17a w (02-676) Warszawie.
Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO  dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych  www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce KIO.
Terminy na wniesienie odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) wnosi się w terminie: 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. W przypadku czynności Zamawiającego, na które nie służy odwołanie, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4. Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań, zawarte są w:
1) dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Poz. 232);
3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
ROZDZIAŁ XXIII
Postanowienia końcowe
1. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół wraz z załącznikami jest jawny z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w ustawie. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
2. Załączniki do protokołu, inne niż oferty, będą udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3. Wgląd do dokumentacji przetargowej będzie się odbywać według poniższych zasad:
  1. wgląd do dokumentacji przetargowej nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
  2. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce udostępnienia dokumentacji przetargowej,
  3. zapoznanie z dokumentacją przetargową będzie następowało w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego,
  4. z wglądu do dokumentacji przetargowej zostanie sporządzony protokół,
  5. Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie dokumentów (cena: 0,20 zł brutto/stronę).
4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Zatwierdzona przez:
………………………………..
Katowice, dnia…………………...

ZAŁĄCZNIK NR 1a

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
KOMUNALNY ZAKŁAD
1. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
   ul. GRAŻYŃSKIEGO 5
2. 40-126 KATOWICE

przetarg nieograniczony na:

Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

Część 1

WYKONAWCA(1):
Nazwa (firma)/Imię Nazwisko:…………........................................................................................
Adres: …...............................................................................................................................................
        ......................................................................................................................................
        (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
Regon:	......................................................... NIP:	................................................................
Dane do kontaktu (na które będzie przesłana korespondencja):
Telefon:	...............................................................
Faks:	...............................................................
E-mail:	..........................................................................................................................................
## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami SIWZ za cenę

l.p.	Adres	Wartość netto	VAT	Wartość / brutto
1	9 Maja 5/15		8%
2	Działkowa 32/3		8%
3	Strzelców Bytomskich 51/3		8%
4	Wiosny Ludów 28/3		8%
5	Batorego 5/1		8%
6	Bugli 2/1		8%
7	Jagiellońska 19/5		8%
8	Jagiellońska 27/10		8%
9	Konopnickiej 2/13		8%
10	Podgórna 5/1		8%
11	Sienkiewicza 6/6		8%
12	Sienkiewicza 14/6		8%
13	Skłodowskiej 27/24		8%
14	Wita Stwosza 4a/1		8%
15	Mieszka I 9/11		8%
16	Mieszka I 5/190		8%
17	Mieszka I 5/79		8%
18	Tysiąclecia 80/171		8%
19	Tysiąclecia 86b/174		8%
RAZEM CENA BRUTTO

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w SIWZ.

## Udzielamy ………………… miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane (2)
## Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SIWZ.
## Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
## Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń,
2. zapoznaliśmy się z wzorem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń.

Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawca/y:
Lp.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko podwykonawcy

Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych stron.

  ......................….................................
    podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
     do występowania w imieniu wykonawcy

1. Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
2. Uwaga: Należy okres gwarancji na roboty budowlane podać zgodnie z zapisami rozdziału XVIII pkt 3 SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1b

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
KOMUNALNY ZAKŁAD
1. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
   ul. GRAŻYŃSKIEGO 5
2. 40-126 KATOWICE

przetarg nieograniczony na:

Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

Część 2

WYKONAWCA(1):
Nazwa (firma)/Imię Nazwisko:…………........................................................................................
Adres: …...............................................................................................................................................
        ......................................................................................................................................
        (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
Regon:	......................................................... NIP:	................................................................
Dane do kontaktu (na które będzie przesłana korespondencja):
Telefon:	...............................................................
Faks:	...............................................................
E-mail:	..........................................................................................................................................
## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami SIWZ za cenę

l.p.	Adres	Wartość netto	VAT	Wartość / brutto
1	Gnieźnieńska 4		8%
2	Katowicka 3		8%
3	Markiefki 80		8%
4	Misjonarzy Oblatów 23a/5		8%
5	Katowicka 48b/34		8%
6	Szczecińska 16c/34		8%
7	Górnika 5a/14		8%
8	Kotlarza 11/14		8%
9	Katowicka 31a/8		8%
10	Misjonarzy Oblatów 31/2		8%
11	Mikusińskiego 14/6		8%
12	Gnieźnieńska 2		8%
13	Korfantego 8/19		8%
14	Korfantego 8/71		8%
15	Kozielska 8/8		8%
16	Pawła 7/1		8%
17	Sokolska 14/11		8%
18	Teatralna 9a/7		8%
19	Piastowska 2/23		8%
20	Piastowska 2/52		8%
21	Piastowska 2/77		8%
22	Reja 6/12		8%
23	Hałubki 1/3		8%
24	Mariacka 5a/15		8%
25	Mikołowska 11/2		8%
26	Czarneckiego 3		8%
27	Kozielska 1		8%
28	Kozielska 1a		8%
29	Szenwalda 61		8%
30	Bronisławy 27b		8%
31	Małachowskiego 17		8%
32	Grunwaldzka 6a		8%
33	Grunwaldzka 7		8%
34	Franciszkańska 22		8%
35	Kossak-Szczuckiej 45a/3		8%
36	Słupska 4/18		8%
37	Panewnicka 98/3		8%
38	Kijowska 30/2		8%
39	Koszalińska 1b/37		8%
40	Mariacka 26		23%
RAZEM CENA BRUTTO

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w SIWZ.

## Udzielamy ………………… miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane (2)
## Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SIWZ.
## Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
## Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń,
2. zapoznaliśmy się z wzorem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń.

Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawca/y:
Lp.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko podwykonawcy

Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych stron.

  ......................….................................
    podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
     do występowania w imieniu wykonawcy

1. Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
2. Uwaga: Należy okres gwarancji na roboty budowlane podać zgodnie z zapisami rozdziału XVIII pkt 3 SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma/Imię i Nazwisko, adres, NIP)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach., prowadzonego przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.

…......................., dnia ……………r.	….........................................................
(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA! Jeśli Wykonawca podlega wykluczeniu składa poniższe oświadczenie zgodnie z rozdziałem XI SIWZ

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …...... ustawy (podać mającą zastosowania podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 p[kt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna - samooczyszczenia zgodnie z rozdziałem XI SIWZ) ........................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................

…......................., dnia ……………r.	….........................................................
(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma/Imię i Nazwisko, adres, NIP)
reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Wymiana drzwi wejściowych do budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
oświadczam/y, że:
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*:
- wspólnie z ………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

1.     ……………………………………………………………………………………………....
2.     ……………………....……………………………………………………………………...
3.     ……………………………………………………………………………………………...
4.     ………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

..........................................., dnia ...................r.                            .........................................
(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)