Znak sprawy: NZ.233.39.2012

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki pomieszczeń gospodarczych i montaż ogrodzenia przy ul. Hetmańskiej 12 i ul. Jankego 183 w Katowicach.

Zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót stanowiące załącznik 
do ogłoszenia.

Postanowienia ogólne:

  - Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

- przy czym czas rozbiórki i wywozu gruzu z posesji przy ul. Jankego 183 nie może  
  przekroczyć 2 dni.

  - Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:

- na roboty budowlane – 36 miesięcy,

licząc od dnia końcowego odbioru robót.

  - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami oraz pozostałymi pracami i czynnościami niezbędnym do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany wycenić przedmiar załączony do ogłoszenia, 
bez wprowadzenia zmian i pozycji dodatkowych.

  - W kosztorysie ofertowym należy podać:

- stawkę roboczogodziny,

- koszty pośrednie,

- zysk,

- cenę jednostkową pozycji kosztorysowej (stanowiącą sumę robocizny, materiału 
i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru),

- wartość pozycji kosztorysowej (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez obmiar),

- wartość kosztorysu.