Numer sprawy: NZ.231.161.2012

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)

na

Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-usługowym przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach

Zatwierdzona przez:

………………………………..

Katowice, dnia…………………...

ROZDZIAŁ I:  
Informacje o Zamawiającym

Nazwa:		Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Adres:			40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5

Telefon:		32/258 20 21 do 25

Fax: 			32/258 20 25

Mail: 			poczta@kzgm.katowice.pl

Strona internetowa:	www.kzgm.katowice.pl

Dane to kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:

Nazwa:		Dział Organizacji Przetargów

Adres:			40-877 Katowice, ul. Mieszka I 2

Telefon:		32/607 21 60

Fax:			32/607 21 67

Mail:			przetargi@kzgm.katowice.pl

ROZDZIAŁ II: 
Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

ROZDZIAŁ III: 
Opis przedmiotu zamówienia

      - Kod CPV dla przedmiotowej inwestycji:

CPV:	45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

45.30.00.00-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)

45.33.10.00-6 (Roboty instalacyjne elektryczne)

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach. Podstawowy zakres robót obejmuje prace konserwatorskie na elewacji frontowej, pozostały zakres obejmuje roboty polegające na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, dociepleniu ścian tynkowanych, częściowej wymianie instalacji elektrycznej oraz wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej na terenie posesji.

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót – z przedmiaru robót sanitarnych należy wyłączyć pozycje 40-58, które nie są objęte przedmiotem zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ), projekt budowlany z częścią wykonawczą – tom I projektu budowlanego realizowany będzie wyłącznie w zakresie zgodnym z przedmiarem robót sanitarnych, z wyłączeniem pozycji 40-58 (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (załącznik nr 11 do SIWZ).

      - Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 5 lat i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.

      - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ). Jeżeli wykonawca zaoferuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis pozycji równoważnych z podaniem wytwórcy, parametrów technicznych i jakościowych potwierdzonych kartami technicznymi wyrobu wydanymi przez producenta. W przypadku wątpliwości, co do równoważności oferowanych wyrobów zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

      - Tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

      - UWAGA! Od wybranego wykonawcy będzie wymagane ubezpieczenie kontraktowe, o którym mowa w §10 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

ROZDZIAŁ IV: 
Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia:	do 31.05.2013 r.

- Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy: 	do 14 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V:
Informacje o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, 
zamówieniach uzupełniających, zaliczkach na poczet wykonania zamówienia 
oraz zastosowaniu aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a ustawy.

ROZDZIAŁ VI: 
Warunki udziału w postępowaniu oraz 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1:

- w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 1b) należy wykazać wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku w stylu historyzującym z bogatą dekoracją architektoniczną, wykonanego według wytycznych konserwatora zabytków, każda o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto;

Przez bogatą dekorację architektoniczną Zamawiający rozumie takie elementy jak: tympanony, fryzy, maszkarony, elementy z rzeźbiarskim wystrojem roślinnym, gzymsy profilowane, opaski okienne profilowane;

- w celu spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 1d) należy wykazać:

dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

  - Kierownik budowy (minimum jedna osoba) – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 3 letnią praktykę zawodową na w/w stanowisku po uzyskaniu powyższych uprawnień oraz uprawnienia konserwatorskie lub udokumentowaną praktykę przy robotach konserwatorskich w okresie minimum dwóch lat poświadczoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

  - Kierownik robót branżowych – branża instalacyjna (minimum jedna osoba)             – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 3 letnią praktykę zawodową na w/w stanowisku po uzyskaniu powyższych uprawnień,

  - Kierownik robót branżowych – branża instalacyjna (minimum jedna osoba)              – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 3 letnią praktykę zawodową na w/w stanowisku po uzyskaniu powyższych uprawnień

- spełnieniem warunku określonego w pkt 1a, 1c oraz 1e będzie złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych wraz z ofertą. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

- Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 6, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym rozdziale (pkt 1 i 2) wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie – w oryginale – tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia oraz niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
UWAGA! Pisemne zobowiązanie winno zawierać informacje: kto, komu, jakich zasobów i na jaki okres ich udziela. W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów pisemne zobowiązanie winno określać również sposób w jaki wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu.

- Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opisanych w pkt  2a i 2b niniejszego rozdziału SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 9 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest przedłożenie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, pkt 2 SIWZ.

ROZDZIAŁ VII:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dołączyć do oferty wykonawcy

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

    - oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ;

    - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5;

    - wykazu robót budowlanych (oświadczenie) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 6, oraz załączeniem dokumentów od uprzednich zamawiających potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

    - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;

    - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

    - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca powinien również dołączyć następujące dokumenty:

    - wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SIWZ;

    - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w pkt 2b – pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

    - zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ;

    - kosztorys ofertowy uproszczony wypełniony na podstawie załączonego przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń.

  - Inne oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:

- oświadczenie, o akceptacji warunków płatności określonych przez Zamawiającego             – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie, o zapoznaniu się z warunkami zamówienia i ich akceptacji bez zastrzeżeń    – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie, o związaniu ofertą na czas wskazany w specyfikacji – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie, o zapoznaniu się z projektem umowy i akceptacji bez zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie oraz określonymi przez zamawiającego w SIWZ             -  zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w pkt 2 składa każdy z podmiotów oddzielnie. Wykonawcy wspólnie mogą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy. Oświadczenie to musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 r., nr 226, poz. 1817).

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji.

  - W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. § 6 ust. 1 w/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” – wszystkie strony.

ROZDZIAŁ VIII: 
Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji, z zastrzeżeniem pkt 4, pisemnie, faksem (32/607 21 67) lub drogą elektroniczną (przetargi@kzgm.katowice.pl).

- W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu, bądź e-maila.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na  zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytania do SIWZ winny być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące dokumentów przetargowych, w tym niniejszej SIWZ, udzielane będą niezwłocznie na piśmie, jednak nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego (www.kzgm.katowice.pl), na której udostępniono SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie  internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Każde wyjaśnienia, uzupełnienia lub zmiana będzie stanowić treść SIWZ.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Ewelina Kołodziejczyk, Barbara Janosz – Dział Organizacji Przetargów.

ROZDZIAŁ IX: 
Wymagania dotyczące wadium

- Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy w wysokości: 35.000,00 zł.

- Termin wniesienia wadium: do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.08.2012 r. do godz. 845.

- Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ustawy.

- Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. O / Katowice
Nr rachunku: 13 1050 1214 1000 0023 3495 0603

W tytule przelewu należy wpisać: 
„Wadium na: Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-usługowym przy ul. Warszawskiej 42  w Katowicach.”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin wniesienia wadium zostanie dotrzymany, jeżeli wadium będzie na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniądza.

- Oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”, należy dołączyć do oferty.

- Zwrot wadium dokonany będzie zgodnie z zapisami art. 46 ustawy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

ROZDZIAŁ X: 
Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.

ROZDZIAŁ XI: 
Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta musi być:

- sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ,

- złożona w formie pisemnej, w języku polskim (zaleca się sporządzenie na maszynie lub komputerze),

- podpisane przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej – pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

- podpisana przez wykonawcę lub jego pełnomocnika we wszystkich miejscach, w których dokonano korekt lub skreśleń,

- złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:

  - nazwę i adres zamawiającego,

  - nazwę i adres wykonawcy,

  - opis:

„Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-usługowym przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach

Nie otwierać przed  23.08.2012 r., godz. 0900”.

- Każdy wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Do oferty powinien być załączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i materiałów. Zamawiający zaleca parafowanie oferty na wszystkich zapisanych stronach oraz ich ponumerowanie. Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Do oferty należy załączyć oryginały dokumentów lub ich kopie, poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie przez wykonawcę lub jego pełnomocnika, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma najpóźniej przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie od wykonawcy. Wprowadzenie zmian lub zamiana oferty musi odbyć się na tych samych zasadach, co składanie ofert. Koperta lub opakowanie musi być odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA.

- Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, powiadomienie od wykonawcy o wycofaniu oferty na zasadach określonych w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ.

ROZDZIAŁ XII: 
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, 
informacja o trybie otwarcia

- Oferta powinna być złożona do dnia 23.08.2012 r. do godz. 845 w sekretariacie zamawiającego ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2012 r. o godz. 900 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi: nazwę oraz adres wykonawców, cenę ofertową za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji oraz warunków płatności.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle informacje, o których mowa w pkt 6.

ROZDZIAŁ XIII: 
Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę ofertową wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę ofertową należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT w złotych polskich (do drugiego miejsca po przecinku).

- Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania.

- Jednostkowe koszty zawarte w ofercie, której integralną część stanowi kosztorys ofertowy, ustalone zostają na okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

- Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje przedmiaru załączonego do specyfikacji, bez wprowadzenia zmian i pozycji dodatkowych. Wprowadzenie zmian, skutkować będzie odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy.

- W cenach kosztorysowych należy uwzględnić:

- wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne dla zrealizowania robót ujętych w przedmiarze i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- koszt organizacji robót budowlanych wraz z doprowadzeniem mediów,

- koszt wszelkich badań, prób, pomiarów i tym podobnych niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarem robót, będącym załącznikiem do SIWZ, przy zastosowaniu podanych w przedmiarze podstaw wyceny. Do kosztorysu ofertowego należy załączyć zestawienie materiałów i urządzeń. Nie należy stosować upustów od w/w wartości.

- W kosztorysie ofertowym należy podać:

a)  stawkę roboczogodziny,

b)  koszty pośrednie,

c)  zysk,

d) cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny, materiału i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru),

e) wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez przedmiar),

f) wartość kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.

- Ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysach będą również stosowane do rozliczenia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w materiałach przetargowych, a potrzeba ich wykonania i ilość mogą być ustalone dopiero w trakcie realizacji. Powyższy fakt winien być potwierdzony stosownymi zapisami oraz protokołem konieczności i zawarciem umowy na roboty dodatkowe.

- Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zrezygnuje z wykonania niektórych pozycji przedmiaru lub zmniejszy ich ilość, nastąpi korekta wynagrodzenia wykonawcy, z zastosowaniem cen jednostkowych ofertowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia zapłaty za pozycje kosztorysowe, których wykonawca nie wykonał wskutek zastosowania uproszczeń technologicznych.

ROZDZIAŁ XIV:
Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Cena ofertowa = 100%.

- Cena ofertowa będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:

| A | = | Cena najtańszej oferty | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena ocenianej oferty |  |  |

gdzie A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie w kryterium cena.

- Liczba A będzie stanowić ocenę punktową oferty.

- Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza oferta.

ROZDZIAŁ XV: 
Informacja o trybie oceny ofert

  - Oceny poszczególnych ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

  - W pierwszej kolejności komisja przetargowa będzie oceniać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawcy w rozdziale VI SIWZ.

  - Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wezwie wykonawców, którzy do upływu terminu składania ofert nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieni postępowania.

  - Wykonawcy, którzy nie złożyli w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

  - Wykluczenie wykonawcy odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 24 ustawy.

  - Następnie oferta zostanie sprawdzona czy jej treść odpowiada treści SIWZ.

  - W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty.

  - Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym. Zamawiający poprawia omyłki zawarte w ofercie w oparciu o art. 87 ust. 2 ustawy.

  - Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

  - Oferty, które nie podlegają odrzuceniu będą podlegać ocenie zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ dokonanej przez komisję przetargową.

  - Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryterium wyboru oferty określonego w rozdziale XIV SIWZ.

  - W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

ROZDZIAŁ XVI: 
Informacja o wyniku postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu wykonawców Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy. Ponadto informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

- ROZDZIAŁ XVII: 
Informacja o projekcie umowy, przewidywanych zmianach w treści umowy oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Pisemne powiadomienie o wyborze wykonawcy stanowi podstawę do zawarcia umowy.

- Od wybranego wykonawcy zamawiający będzie wymagał podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Po wyborze oferty, wykonawca zobowiązany jest:

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ,

- przedłożyć ważną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w § 10 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ),

- przedłożyć zamawiającemu do akceptacji propozycję ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym,

- w przypadku zatrudnienia podwykonawcy należy obowiązkowo dostarczyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (art. 647 KC),

- przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Kary umowne naliczane będą w wypadkach i na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w § 19 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz w zakresie:

- zmian dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy,

- terminu realizacji ze względu na panujące warunki atmosferyczna (niska temperatura, opady śniegu itp.),

- terminu realizacji w przypadku wystąpienia uznanych robót dodatkowych.

  - Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XIX: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść kwotę w wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 148 ustawy.

- Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. W związku z powyższym termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dłuższy o 30 dni od terminu wykonania zamówienia podanego w rozdziale IV, pkt 1 SIWZ.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach lub gwarancjach Zamawiający sugeruje, aby ich ważność ustanowić w jednym dokumencie (bez konieczności zmiany tego dokumentu) wg wytycznych:

  - 100 % kwoty zabezpieczenia na okres zgodnie z pkt 3,

  - 30% kwoty zabezpieczenia, na okres rękojmi.

ROZDZIAŁ XX: 
Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, w postaci odwołania i skargi do sądu.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - W przypadku czynności zamawiającego, na które nie służy odwołanie, wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań, zawarte są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI: 
Postanowienia końcowe

- Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół wraz z załącznikami jest jawny, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione (dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być wyodrębnione w ofercie i odpowiednio oznakowane). Załączniki do protokołu, inne niż oferty, będą udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Wgląd do dokumentacji przetargowej będzie się odbywać według poniższych zasad:

  - wgląd do dokumentacji przetargowej nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,

  - Zamawiający wyznaczy termin i miejsce udostępnienia dokumentacji przetargowej,

  - zapoznanie z dokumentacją przetargową będzie następowało w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego,

  - z wglądu do dokumentacji przetargowej zostanie sporządzony protokół,

  - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie dokumentów (cena: 0,20 zł brutto/stronę).

- Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przekaże odpłatnie SIWZ (wersja papierowa) – koszt druku: 75,00 zł brutto).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1	– 	FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2	– 	OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 I 24 USTAWY PZP

Załącznik nr 3	–	OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 4	–	OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP (WZÓR DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

Załącznik nr 5	–	WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 6	–	WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 7	–	WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Załącznik nr 8	–	PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9	–	PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 10	–	PROJEKTY BUDOWLANO- WYKONAWCZE

Załącznik nr 11	–	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

KOMUNALNY ZAKŁAD

- GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. GRAŻYŃSKIEGO 5

- 40-126 KATOWICE

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-usługowym
przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach

WYKONAWCA:

Nazwa firmy:	………......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres firmy:	..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Regon: 	.........................................................	  NIP:	................................................................

Dane to kontaktu (na które będzie przesłana korespondencja):

Telefon:	...............................................................	  Faks:	...............................................................

## e-mail:	.........................................................................................................................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami SIWZ za cenę brutto:

……………………………. zł brutto

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w SIWZ.

- Termin realizacji umowy: do 31.05.2013 r.

- Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres 5 lat, na warunkach ujętych w projekcie umowy.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie oraz określonymi przez zamawiającego w SIWZ.

- Dane rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium w przypadku, gdy było ono wniesione w formie pieniądza:

Nazwa banku: ...............................................................................................................................................
nr konta: …………………………………………………………………………………………………….

- Dane rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający skieruje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru oferty za najkorzystniejszą:

Nazwa banku: ...............................................................................................................................................
nr konta: …………………………………………………………………………………………………….

- Załączniki do niniejszej oferty zgodnie z SIWZ:

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- ............................................................................................................... strona ..........

- Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron, ułożonych w kolejności określonej w SIWZ.

......................….................................

podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

...................................................

Nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka firmowa)

### O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................….......................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 3

...................................................

Nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka firmowa)

### O Ś W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.).

..........................….......................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e

## ZAŁĄCZNIK NR 4

........................................................

Nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka firmowa)

### O Ś W I A D C Z E N I E

## (Wzór oświadczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zgodnie, z którym z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku.

Miejscowość  .................................................................  dnia  ....................................... 2012 r.

...........................…....................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e

## ZAŁĄCZNIK NR 5

............................................

Nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka firmowa)

Wzór

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko, wykształcenie | Rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie [w latach] | Uprawnienia | Podstawa dysponowania1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz uprawnienia konserwatorskie2) lub udokumentowaną praktykę przy robotach konserwatorskich (min. 2 lata) poświadczoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków2) |  |
| 3. |  | Kierownik robót branżowych |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 4. |  | Kierownik robót branżowych |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych |  |

Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia.

Miejscowość  .................................................................  dnia  ....................................... 2012r.

.....................................................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych						      	        do występowania w imieniu wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e

## przez podstawę dysponowania należy rozumieć podanie formy dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),

    - niepotrzebne skreślić dostosowując do stanu faktycznego

## ZAŁĄCZNIK NR 6

.............................................

Nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka firmowa)

Wzór

Wykaz wykonanych robót budowlanych  – oświadczenie

Zestawienie sporządza się podając informacje o robotach budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat licząc przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Oświadczamy, iż wyżej wykazane (tabela) roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość  .................................................................  dnia  ....................................... 2012r.

......................................................………..

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych

do występowania w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/ki imienna/e

## ZAŁĄCZNIK NR 7

.............................................

Nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka firmowa)

Wzór - Oświadczenie

Zakres części zamówienia, jaki zostanie powierzony podwykonawcom

| Lp. | Określenie części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| itd. |  |

Miejscowość  .................................................................  dnia  ......................................  2012 r.

.......................................................

podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych						      		    do występowania w imieniu wykonawcy